## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1
TUTOR VIRTUAL DE LECTURA CRITICA
06/10/2025

## Slide 2
AGENDA
¿Qué aprendimos?
¿Qué estamos haciendo bien?
¿Qué podemos hacer mejor?
  Personas
  Relaciones
  Procesos
  Herramientas
Acciones a realizar

## Slide 3: ¿Qué aprendimos?
Comprensión más clara de los roles (Estudiante, Docente, Administrador).
Identificación de dependencias entre historias (por ejemplo, STU01 ↔ DOC01 ↔ ADM01).
Priorización de historias según impacto y esfuerzo.
Mejor gestión del backlog y definición de criterios de aceptación.

## Slide 4: ¿Qué estamos haciendo bien?
Comunicación fluida entre desarrolladores y analistas.
Historias de usuario bien redactadas y completas (con criterios de aceptación claros).
Entregas incrementales estables al final de cada sprint.
Validación temprana con usuarios simulados (tests funcionales).

## Slide 5: ¿Qué podemos hacer mejor?
Reducir tiempos en pruebas de integración.
Mejorar documentación técnica y conexión entre módulos (STU ↔ DOC ↔ ADM).
Priorizar historias críticas antes de mejoras visuales.
Automatizar parte del testing de regresión.

## Slide 6: Personas
Mayor colaboración entre roles (PO, QA, Dev).
Reforzar participación de docentes y estudiantes en pruebas de usuario.
Reconocer el esfuerzo de quienes resolvieron bloqueos complejos.

## Slide 7: Relaciones
Comunicación constante por canales definidos (Teams/Slack).
Fomentar feedback constructivo en reuniones diarias.
Mantener el espíritu colaborativo del equipo.

## Slide 8: Procesos
Refinar backlog con criterios más medibles.
Mantener definición de “Hecho” (DoD) clara para todos los roles.
Ajustar duración de los sprints si las tareas se acumulan.

## Slide 9: Herramientas
Uso efectivo de Jira/Trello para seguimiento de historias.
Git funcionando correctamente.
Mejorar dashboards de métricas y reportes automáticos.

## Slide 10: Acciones a realizar
Implementar revisión cruzada de código (peer review).
Definir métricas de avance para cada Epic.
Planificar demos más cortas y enfocadas.
Capacitar al equipo en pruebas automatizadas.
Evaluar mejoras en la UX del módulo de estudiante.